Բակը՝ կրթական պարտեզ

Նոր դպրոց

Մայիս ամսվա անելիքներ

1. ավարտել ծառերի սրսկման աշխատանքները
2. սկսել և ավարտել դեկորատիվ ծառերի էտը
3. նախապատրաստել լողափերը  (նորոգել ցնցուղները, ստեղծել բացօթյա հանդերձարաններ)
4. հիմնովին վերակառուցել ոռոգման համակարգը

*Լուսինե Փաշայան*

*Արտյոմ Խաչատրյան*

Կրթական պարտեզ» նախագծով դպրոցների բակերի բարեկարգման աշխատանքների մասին

Դպրոց-պարտեզ

Մայիս ամսին կատարվելիք աշխատանքներ

1. Ներքին բակի ճանապարհի ստեղծում – սալաիկների տեղադրում
2. Բակի հողի հարթեցում, հավասարեցում
3. Ոռոգման ջրի կարգավորում
4. Ամառային  լողափի աշխատանքեր. Ցանցի փոխում, ամառային երկու ցնցուղների ջրերի միացում
5. 10 ծառ է մնացել էտել
6. Ծառերի սրսկում
7. Կոմպոստին   հասկանալ

*Տաթև Բլեյան*

*Արտյոմ Խաչատրյան*

«Կրթական պարտեզ» նախագծով բարեկարգման աշխատանքների մասին

Մայիսի 10-ին՝ Արգիշտի Խաչատրյանի ծննդյան օրը, Արտյոմ Խաչատրյանը, Սրբուհի Աղաբաբյանը և հերթապահ՝Համլետ Կարապետյանը շրջեցին Հիմնական դպրոցի կրթական պարտեզում և արձանագրեցին 2013թ. Մայիս ամսին կատարվելիք աշխատանքները:

1. Ավարտել դեկորատիվ ծառերի էտը( մայիսի15-17)
2. Ավարտել ծառերի սրսկումը (մայիսի 18)
3. Հիմնավոր վերակառուցել ոռոգման համակարգը
4. Ավարտել նախակրթարանի լողափի կազմակերպման աշխատանքները, որի համար պահանջվում է.

* 10 խմ խիճ
* Կառուցել լողափի ցնցուղներ

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցում մայիս ամսվա բակային աշխատանքներ

1. Ավարտել դեկորատիվ ծառերի էտը:
2. Իրականացնել ծառերի հերթական սրսկումը:
3. Ձեռք բերել երկու լողավազան, նորոգել ցնցուղները,կառուցել բացօթյա հանդերձարան:

Լիլիթ Բաբայան

Արտյոմ Խաչատրյան

«Կրթական պարտեզ» նախագծի մայիս ամսվա աշխատանքներ

Միջին դպրոց

1. Ավարտել դեկորատիվ ծառերի էտը
2. ծառերը սրսկել
3. ջրել նոր տնկած բույսերը
4. շարունակել մագլցող բույսերի տնկումը
5. շարունակել վարդատունկը
6. մուտք-ճանապարհի սալիկապատում

«Մեր բակը պարտեզ»

1. Շարունակում ենք հողահարթեցումը
2. Անմշակ տարածքների կանաչապատում
3. Ոռոգման համակարգի ամբողջացում
4. Կանաչ ցանկապատերի տարածում, ընդլայնում
5. Պարտեզի հետևողական և սիստեմատիկ ոռոգում
6. Ծառերի, թփերի պարարտացում (աթարով)
7. Պարտեզի հետևողական խնամք
8. Ծառերի բուժում` բուժանյութի երկշաբաթյա պարբերականությամբ օգտագործմամբ
9. Ընթացիկ այլ աշխատանքներ` ծառերի շուրջը ծիլ տված նոր շիվերի հեռացում, ավելրոդ ճյուղերի հեռացում, անընդհատ պլանիրովկա…)

Գեղարվեստի ավագ դպրոց

Լ. Մանուկյան